
震旦校区校园综合管网及教学楼外立面改造工程设计

竞争性谈判采购文件

采购单位：南京市第九中学

  日    期：2018年8月28日

一、项目概况

项目座落于南京市玄武区小卫街，校园红线内室外管网面积约30000㎡，原教学楼建筑面积约为10000㎡。

二、采购内容  

1、完成校园红线内室外综合管网方案及施工图设计；

2、原教学楼外立面改造出新方案及施工图设计。

采购项目设计要求

满足国家相关设计规范要求；

满足采购人对雨水收集、屋面太阳能等管线配套设计要求；

满足原教学楼外立面设计符合校园整体风格要求；

协助提供采购人完成项目各实施阶段报批手续所需要的设计资料；

设计方案需经学校讨论确认。

其他要求详见《合同范本》。

采购项目设计工期

确定设计单位后5天内提交方案设计文件；

方案设计文件确认后15天内提交施工图设计文件。
采购限价

        该部分设计采购限价为30万元，如超限价，视为废标。
采购方式

    邀请省政府采购中心协议供货设计单位进行二次谈判，采用询价中标法（最低价中标）。

资格审查

投标申请人具有独立订立合同的能力（提供营业执照副本原件、复印件）；

法人授权函

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供财务报表复印件（1年）； 

4、有依法缴纳税收的良好记录：提供纳税凭证复印件（近3个月）；

5、有依法缴纳社保的良好记录：提供社保缴纳凭证复印件（近3个月）；

6、企业简介：包括企业管理规模，获奖情况等；

7、企业业绩：提供2份近两年非住宅类项目服务合同复印件；

8、信用评级机构出具的AAA级资信等级证书复印件；

9、三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（声明格式自拟） 
10、2017-2019年江苏省政府采购网协议供货-工程（分包四工程设计）中标通知书及合同复印件

踏勘现场地点、时间（本次招标限勘察现场单位）

        2018年8月31日上午9时，南京市玄武区小卫街震旦校区内    

联系人：桑小兵          电话：13952016070
开标时间

        2018年8月  日   时（另行通知）

谈判地点

        南京市长江路碑亭巷51号南京市第九中学校内

    十一、其他
1.投标人参加开标会人员要求：法定代表人或其委托代理人，携带本人身份证原件在投标截止时间前参加开标会议，若未能按时到场参加开标会或到场提供不了上述原件的，视为自动放弃投标，招标人拒收其投标文件。
2.有下列行为之一的投标人，本项目不接受其参加投标： 

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的； 

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满的。

3.统一时间，密封报价材料。

4.中标结果当场宣布，报价公司签字确认。

   5.投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
附件1：报价表

设计费用报价表


单位：人民币元

	序号
	项     目
	费 用

	1
	校内综合管网设计
	

	2
	原教学楼外立面设计
	

	
	 总价
	


投标报价（大写）：人民币                     元

投标人（盖章）：                           

法定代表人或授权代理人（签字）：           

日期：                                    

附件2：合同范本

建设工程设计合同（一）
（民用建设工程设计合同）
工程名称：          南京市第九中学震旦校区          

              校园综合管网规划设计、 教学楼立面设计   

工程地点:           南京市玄武区小卫街10号         
合同编号：                                      

（由设计人编填）　

设计证书等级：                                  

发包人：               南京市第九中学             
设计人：                                            

签订日期：               2018年  月  日           

中华人民共和国建设部

                           监制

 国家工商行政管理局
　　　　　　　　　

发包人： 南京市第九中学         
设计人：                        
　　发包人委托设计人承担 震旦校区校园综合管网规划 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
　　第一条　本合同依据下列文件签订：

　　1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

　　1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
　　1.3建设工程批准文件。
　　第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。　

	序

号
	项目名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	设计

单价

（元/㎡）
	设计费（元）

	
	
	层数
	建筑

面积（㎡）
	方案
	初步

设计
	施工图
	
	

	1
	校园综合管网设计
	
	30000
	√
	
	√
	
	  

	2
	原教学楼外立面改造出新
	5
	11000
	√
	
	√
	
	

	合计（大写）： 
	 

	说明
	设计内容包括：雨、污水分流管线设计；室外消防管线设计；强电及照明管线设计；校园广播及智能化管线设计；配合屋面光伏、雨水收集系统的管线部分设计；相关配套的土建部分设计；以及配合完成该部分设计内容送审。


    第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：　

	<div align="center">序号</div>
	<div align="center">资料及文件名称</div>
	<div align="center">份数</div>
	<div align="center">提交日期</div>
	<div align="center">有关事宜</div>

	1
	委托设计意见书
	1
	设计前
	

	2
	校内相关图纸
	1
	设计前
	

	3
	市政、电力管线接口文件
	1
	设计前
	

	4
	其它相关资料
	1
	设计前
	


　　第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：　
	<div align="center">序号</div>
	<div align="center">资料及文件名称</div>
	<div align="center">份数</div>
	<div align="center">提交日期</div>
	<div align="center">有关事宜</div>

	1
	方案设计
	3
	合同签订后 10 个工作日提交
	

	2
	施工图
	8
	方案设计确定后 20 个工作日提交
	

	3
	电子文件
	1
	与施工图同时提交
	

	备注
	


　　 第五条　本合同设计收费为             元人民币。设计费支付进度详见下表。　
	<div align="center">付费次序</div>
	约<div align="center">占总设计费
%</div>
	<div align="center">付费额
（元） </div>
	<div align="center">付费时间
（由交付设计文件所决定） </div>

	第一次付费
	20
	 
	合同签订后支付

	第二次付费
	20
	  
	方案设计提交后三个工作日内支付

	第三次付费
	30
	 
	施工图设计提交后三个工作日内支付

	第四次付费
	30
	 
	工程竣工验收合格或实际使用后支付


第六条　双方责任
　　6.1发包人责任：
　　6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
　　发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
　　6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
　　在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按本合同收费标准，相应支付设计费。
　　6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
　　6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

　　6.2设计人责任：
　　6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家、地方及行业相关规范、标准。 

　　6.2.3结构设计合理使用年限满足50年。
　　6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
　　6.2.5设计人交付设计资料及文件后，配合发包人参加有关的设计审查。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
　　6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
　　第七条　违约责任：
　　7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
　　7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
　　7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。
　　7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
　　7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。
　　第八条　其他
　　8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
　　8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。
　　8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
　　8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。
　　8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。
　　8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
　　8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 项目所在地 仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
　　8.8本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。
　　8.9本合同经双方签章后即确认生效。
　　8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
　　8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往函件、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：　

发包人名称：南京市第九中学　    设计人名称：　
　　　　　（盖章）　　　　　　　　　　     （盖章）
法定代表人：（签字）　　　　     法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）　　　　     委托代理人：（签字）
住　　所：碑亭巷51号　　　　     住　　所： 
邮政编码：210018　　　　　　     邮政编码： 
电　　话：68586036  　　　　     电　　话： 
传　　真：　　　　　　　　　     传　　真： 

开户银行：　　　　　　　　　     开户银行： 
银行帐号：　　　　　　　　　     银行帐号： 
PAGE  

